【参　　考】

業 務 工 程 表

| 凡例 |  | 種目別作業完了月日記入 |
| --- | --- | --- |

委託業務名：   　　　　　　　　　　　　　　　　　　                                                                  　    種目別作業日数記入

|  | 外 付 構 帯 工 工 事 事 設 設 計 計 | 外構､付帯計画 |  | 承 諾 |  | 一般図 |  | 詳 細 図 |  | 調 整 |  | ﾁｪｯｸ |  | 修 正 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 積 算 構造審査 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ﾁｪｯｸ |  | 修 正 |  | 承 諾 |  | 審 査 |

|  |  |  | 着 手 日 | 構造図 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 設 計 完 了 日 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 構造計画 |  |  |  |  |  | 承 諾 |  | 構造図 |  | 修 正 |  | 構造計算 |  |  | 修 正 |  | 調 整 |  | ﾁｪｯｸ |  | 修 正 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 建 築 工 事 設 計 | 現場調査 基本設計 条件把握 基本計画 配置平立 基本設計 配置平面 一般図 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 打合せ |  | 概算 |  | 断面仕上 |  | 概算 |  | 立面断面 |  | 修 正 |  | 詳細図 |  |  | 承 諾 |  | 調 整 |  | ﾁｪｯｸ |  | 修 正 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 調 整 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 積 算 内容確認 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ﾁｪｯｸ |  | 修 正 |  | 承 諾 |  | 審 査 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 内容調整 |  | 修 正 |  | 内容調整 |  | 確 認 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | 電 気 工 事 設 計 | 現場調査 条件把握 基本計画 関係法規 基本設計 一般図 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 打合せ |  | 概算 |  | 対外折衝 |  | 概算 |  | 調整承諾 |  | 修 正 |  | 詳細図 |  | 承 諾 |  | 調 整 |  | ﾁｪｯｸ |  | 修 正 |  |  |  |  |
| 積 算 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ﾁｪｯｸ |  | 修 正 |  | 承 諾 |  | 審 査 |

|  | 設 備 工 事 設 計 | 現場調査 関係法規 条件把握 基本計画 対外折衝 基本設計 一般図 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 打合せ |  | 概算 |  | 方式計画 |  | 概算 |  | 調整承諾 |  | 修 正 |  | 詳細図 |  | 承 諾 |  | 調 整 |  | ﾁｪｯｸ |  | 修 正 |  |  |  |  |
| 積 算 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ﾁｪｯｸ |  | 修 正 |  | 承 諾 |  | 審 査 |