## Slide 1
工事書類
最適化ガイドブック
【営繕工事編：第５版】
仙台市

## Slide 2
工事書類最適化ガイドブックの発行にあたり
仙台市では、平成２６年度の「工事書類簡素化の試行（以下「試行」という。）」の土木工事における運用開始を契機に、建設現場の就労環境改善に大きな影響を及ぼす工事書類の簡素化に努めており、平成３０年１０月１日には、「工事書類最適化ガイドブック（土木工事編）」を発行いたしました（仙台市では簡素化を「最適化」と改めました）。
一方、営繕工事におきましても、関係業団体の皆さまから試行の運用開始に関するご要望や書類削減に関するご意見を多く頂くとともに、国において、営繕工事における書類簡素化の取組が開始されております。
これらの背景を受け、このたび、「工事書類最適化の試行（営繕工事版）」の運用を開始し、その「見える化」を目的とした「工事書類最適化ガイドブック（営繕工事版）」を作成いたしました。ここに示す内容を受発注者が着実に実行することで、工事書類の最適化が図られ、ひいては建設現場の就労環境改善の一助となることを願うものであります。
平成３１年３月１５日
仙台市設計基準策定委員会
委員長 小野 浩一

## Slide 3
工事書類最適化ガイドブックの内容
工事写真について
工事書類の中で大きな手間と時間を要する工事写真の取扱について事例を示しながら重点的に説明いたします
省略可能の工事書類例
今般、試行開始しました「工事書類の最適化一覧表（営繕工事編）」に基づき、（条件付きで）省略可能となる主だった工事書類について例示いたします
受発注者の心得
受発注者の就労環境改善のため、双方が工事期間中に心掛けるべきことについて説明いたします

## Slide 4
工事写真について
工事書類の中で大きな手間と時間を要する工事写真の取扱について事例を示しながら重点的に説明いたします
省略可能の工事書類例
今般、試行開始しました「工事書類の最適化一覧表（営繕工事編）」に基づき、（条件付きで）省略可能となる主だった工事書類について例示いたします。併せて、令和6年10月より利用が標準となった工事情報共有システムの運用について説明いたします
受発注者の心得
受発注者の就労環境改善のため、双方が工事期間中に心掛けるべきことについて説明いたします
工事書類最適化ガイドブックの内容

## Slide 5
工事写真について

## Slide 6
工事写真について
省略可能の工事書類例
受発注者の心得
仙台市における工事写真規定のおさらい
①仙台市営繕工事標準仕様書（設計図書）
１．２．１工事の記録等
「営繕工事写真撮影要領」に基づき、工事写真の撮影及び整理を行う。工事写真を紙媒体で提出する場合は、写真のサイズ及びアルバム作成方法等の詳細を監督職員と協議する。
完成写真は、特記仕様書または監督職員との協議による
②営繕工事写真撮影要領
３．工事写真の撮影
（１）撮影対象
撮影対象表のとおり。記載のないものは監督職員と協議のうえ決定する
（２）撮影箇所
撮影の目的や工事内容に応じて監督職員と協議のうえ決定する
（３）撮影方法
原則として撮影部位等必要な項目を記載した黒板を写しこむ
５．工事写真の整理
工事種目又は分類ごとに整理し、必要に応じて説明図等を添付する

## Slide 7
工事写真について
省略可能の工事書類例
受発注者の心得
工事写真規定（詳細）のおさらい
提出媒体
施工写真：紙媒体（Ａ４版）か電子媒体（原則１部）
完成写真：紙媒体（Ａ４版）か電子媒体（特記なき場合は１部）
写真サイズ
施工写真：営繕工事写真撮影要領による
完成写真：特記仕様書による
撮影頻度
施工写真：営繕工事写真撮影要領による
完成写真：特記仕様書による。
施工写真提出媒体
Ａ４版紙媒体
OR
電子媒体
（ＣＤ－Ｒ等）
完成写真提出媒体
OR
Ａ４版紙媒体
電子媒体
（ＣＤ－Ｒ等）

## Slide 8
工事写真について
省略可能の工事書類例
受発注者の心得
データの取扱
写真データの取扱は、電子媒体に以下のフォルダやファイルを
格納します。なお、フォルダの作成頻度等については、契約後
協議により決定します。
・写真管理ファイル（Ｅｘｃｅｌデータなど）
・写真フォルダ（その中に写真ファイル）
・参考図※フォルダ（その中に参考図※ファイル）
※参考図は位置図、平面図、凡例図、構造図等ですが、撮影箇
所が分かりにくい場合のみ添付
電子媒体
（ＣＤ－Ｒ等）
ＰＨＯＴＯ
（データフォルダ）
写真管理ファイル等（Ｅｘｃｅｌなど）
ＰＩＣ
（写真フォルダ）
ＤＲＡ
（参考図フォルダ）
…
…
写真ファイル
nnnnnnn個
参考図ファイル
eeeeeee個
P0000001.JPG
Pnnnnnnn.JPG
D0000001.XXX
Deeeeeee.XXX
フォルダ
構成図

## Slide 9
工事写真について
省略可能の工事書類例
受発注者の心得
略図等の添付（条件付きで不要）
営繕工事写真撮影要領
撮影箇所がわかりにくい場合には、撮影位置図、平面図、構造図等の説明図等を
…添付する
つまり、付記した内容説明または写真内の小黒板等により、撮影箇所がわかる場合に
は基本的に略図の添付を不要とします
建築工事の例
添付不要！
・実測寸法が十分に確認可能
・小黒板の文字判別が十分に可能

## Slide 10
工事写真について
省略可能の工事書類例
受発注者の心得
略図等の添付（条件付きで不要）
設備工事の例
・実測寸法が十分に確認可能
・小黒板の文字判別が十分に可能
添付不要！
営繕工事写真撮影要領
撮影箇所がわかりにくい場合には、撮影位置図、平面図、構造図等の説明図等を
…添付する
つまり、付記した内容説明または写真内の小黒板等により、撮影箇所がわかる場合に
は基本的に略図の添付を不要とします

## Slide 11
工事写真について
省略可能の工事書類例
受発注者の心得
略図等の添付（条件付きで不要）
撮影位置図は、従来、見開きページの片側に全て添付する事例が多く見受けられましたが、今後は、施工部位単位でのページ冒頭のみ添付を基本とします
（ただし、後で見えなくなる部分は別途監督職員と協議願います）
今後：施工部位単位の冒頭のみ
従来：全ての見開きページ
不要な略図や撮影位置図追加による工事成績評定点への影響はありません
冒頭見開きページ
その他のページ
撮影
位置図
工事
写真
工事
写真
撮影
位置図
部位○○
工事
写真
工事
写真

## Slide 12
省略可能の
工事書類例

## Slide 13
工事写真について
省略可能の工事書類例
受発注者の心得
工事書類最適化の試行（営繕工事版）
国の事例を参考に提出対象書類の見直し・最適化を試行します
1) （条件付きで）省略・簡略化が可能となる書類
・施工計画書（各工種の工事量が少量の場合は、複数の工種をまとめて作成可能）
・施工管理技術者の資格等の能力を証明する資料
・技能士及び技能資格者の資格等を証明する資料
・電気保安技術者の資格等を証明する資料
・工事用電力設備の保安責任者の報告資料
・短期工程表 ・工事材料の搬入報告 ・材料検査願
・確認 ・立会請求書
2) 提示のみ求められる書類
・産業廃棄物管理票(マニフェスト)
※上記書類は、完成検査において提出は求めないが施工過程の確認をするために提
示を求める書類である
3) 工事情報共有システム
・利用に必要な通信環境等が確保できない場合等を除いて、利用を標準とする。

## Slide 14
工事写真について
省略可能の工事書類例
受発注者の心得
提出書類の電子化について
工事書類の最適化を目的として以下の手続きが必要となります。
①契約締結後、受注者は、事前協議チェックシート、工事書類
最適化一覧表（営繕工事編）を作成し、工事情報共有システ
ムの使用の有無に関わらず、受発注者にて事前協議を行う必
要があります。

## Slide 15
工事写真について
省略可能の工事書類例
受発注者の心得
提出書類の電子化について
②事前協議では、発注者（監督職員と検査官）と受注者で、工
事で提出する書類、書類の提出方法、検査・納品方法を決定
します。

## Slide 16
工事写真について
省略可能の工事書類例
受発注者の心得
提出書類の電子化について
②工事情報共有システムを利用する際は、「営繕工事における工
事情報共有システムの活用ガイドライン」を確認して下さい。

## Slide 17
工事写真について
省略可能の工事書類例
受発注者の心得
主な書類の取扱
施工計画書は通常、標準仕様書に基づき受注者が十分に検討して作成すべきものですが、以下の場合は簡略化が可能です
★施工計画書（試行書類No.19）
工種別の施工計画書は、各工種の工事量が少量の場合は、複数の工種をまとめて作成し提出できます
以下に示す資料については、氏名等必要事項を施工計画書に記載し、資格証明書等を添付することで省略可となります
★各種技術者を証明する資料（試行書類No.23～26）
・施工管理技術者の資格等の能力を証明する資料（試行書類No.23）
・技能士及び技能資格者の資格等を証明する資料（試行書類No.24）
・電気保安技術者の資格等を証明する資料（試行書類No.25）
・工事用電力設備の保安責任者の報告資料（試行書類No.26）

## Slide 18
工事写真について
省略可能の工事書類例
受発注者の心得
主な書類の取扱
提出を要しない書類の追加による工事成績評定点への影響はありません
原則として、検査、確認・立会希望日その他必要事項を実施工程表、工事打合せ簿等に記載することで省略可となります
★材料検査願、確認・立会願（試行書類No.44・45）
ただし、監督職員の旅費・日当が必要となる検査等については書類提出が必要となりますので、受発注者で事前確認しておきましょう
「提示」のみでＯＫです、完成検査は原本で受検できます
★マニフェスト（試行書類No.65）
受注者は、産業廃棄物が搬出される工事にあたっては、紙マニフェストまたは電子マニフェストにより適正に処理されていることを確かめるとともに監督職員に提示しなければならない（標準仕様書）
その他、提出書類一覧に無い伝票等の扱いは、受発注者で事前確認しておきましょう（提示が基本）

## Slide 19
受発注者の心得

## Slide 20
工事写真について
省略可能の工事書類例
受発注者の心得
工事着手時に心掛けること
事前協議により、作成工事書類を明確にしましょう
・契約締結後、受発注者にて事前協議チェックシート、工事書
類最適化一覧表（営繕工事編）を基に、工事情報共有システ
ムの使用の有無に関わらず、事前協議を行うこと。
・営繕工事写真撮影要領、工事書類最適化一覧表（営繕工事編）
本ガイドブックを使用すること。
・工事情報共有システムの利用を標準とし、「営繕工事におけ
る工事情報共有システムの活用ガイドライン」に基づき実施
すること。

## Slide 21
工事写真について
省略可能の工事書類例
受発注者の心得
施工中に心掛けること
協議に添付する書類は必要最小限にしましょう
施工中の協議において、添付する書類を必要最小限とする
よう、受発注者双方で意識して進めることが大切です
検査時に心掛けること
監督職員、検査職員は不要書類の提出・提示を求めないようにしましょう
受注者は、不要書類は作成しないようにしましょう
再掲しますが・・・
提出を要しない書類の追加による工事成績評定点への影響はありません